MARKIT

GPUI vs PocketJS

薄 MVP + 可复现实验方法设计

Phase 0 / v0.1

2026-08-15

目的： 不先争论哪个 GUI “理论上更快”。先用 GPUI 与 PocketJS 各做一个尽可能薄、行为等价的编辑器 MVP，再用来自 PLDI / EuroSys / OSDI / HotMobile 等工作的实验思想建立统一 workload、trace/replay、E2E latency 与 jank 测量。结果用于决定 Markit 的第一版 GUI 技术路线，并为后续 MVP 优化建立基线。

核心原则

先做可运行的薄 MVP，再测；不是先研究半年再实现。

同一 workload、同一文本、同一窗口与字体资产，分别喂给 GPUI / PocketJS。

Macro benchmark 告诉我们“哪里让用户卡”；Micro profiling 再解释“为什么卡”。

论文方法与 Markit 自定义指标必须区分：能追溯的就标来源，项目推导的就明确写“Markit-defined”。

# 1. 决策摘要

本阶段不是实现完整 Markdown 编辑器，也不是做一个综合分数式 GUI benchmark。我们只构造两个功能等价的“薄编辑器 MVP”，让 GPUI 与 PocketJS 都经历真实编辑器最关键的路径：文本显示、光标、输入、删除、选择、滚动、resize、单行更新和大块粘贴。随后用统一 trace 驱动两者，观察交互延迟、frame/jank、CPU/内存和更新放大。

Phase 0 最终输出不是“某框架 FPS 更高”这么简单，而是一个证据包：哪个框架在 Linux/Windows 上可行；在相同 workload 下 p50/p95/p99 与 jank 如何；单次编辑触发多少额外工作；平台差异来自框架、后端还是 OS；以及哪一条路线值得进入 Markit 正式 MVP。

| 阶段 | 内容 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| A. Feasibility | GPUI / PocketJS 在 Linux + Windows 跑通最小窗口、文本、输入、滚动 | 两端均可测；不可测则记录 No-Go 原因 |
| B. Thin MVP | 两个等价编辑表面，不含 Markdown parser | 功能行为与 workload 接口一致 |
| C. Benchmark | 统一 corpus + trace/replay + macro metrics | 产生可重复结果与方差 |
| D. Attribution | perf/ETW/框架 tracing 定位热点 | 对 top bottleneck 给出证据链 |
| E. Decision | Go / Conditional Go / No-Go | 明确 Markit 首选与备选技术路线 |

# 2. 研究问题与假设

RQ1：GPUI 与 PocketJS 在 Linux / Windows 上，能否以足够低的工程成本实现编辑器所需的最小 primitives？

RQ2：在相同编辑 workload 下，两者的 Input→Visible/Present latency、frame-time long tail 与 jank rate 有何差异？

RQ3：一次很小的编辑会触发多少 layout / shaping / draw / bridge work？是否存在明显的 work amplification？

RQ4：差异是否跨 Linux / Windows 稳定，还是主要由某个平台后端造成？

RQ5：如果某框架宏观上更慢，瓶颈落在应用层、runtime boundary、layout/text、render preparation、GPU submit 还是 present？

工作假设不是“GPUI 一定更快”或“PocketJS 一定开发更快”。GPUI 是 Rust 的 GPU-accelerated hybrid immediate/retained UI framework；PocketJS 则更接近“JS/TS authoring + native Rust cores/layout/rendering”的 runtime family。两者抽象层级并不完全相同，因此实验结论必须表达成“整套路线在编辑器 workload 下的成本与收益”，而不是误称为两个同层 GUI 库的纯渲染赛跑。

# 3. 实验方法来源：我们具体借鉴什么

下面这张表是本设计最重要的“方法溯源表”。实现过程中，如果我们修改了方法，应同步更新这一节；这样以后读实验结果时可以直接回到对应论文的方法章节。

| Markit 设计 | 方法来源 | 我们借鉴的具体做法 | 是否原样复现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实交互 → trace → replay | Spineless Traversal for Layout Invalidation, PLDI/PACMPL 2025 | 逐帧捕获真实状态；diff 相邻帧得到修改；driver 重放同一修改序列；每帧作为数据点 | 思想复用，不复现浏览器内部格式 |
| 小更新单独分析 | Spineless Traversal, 2025 | 按被重算字段比例分层；重点看 typing/hover/animation 等 latency-critical、dirty work 很小的帧 | 转化为 editor affected-work bucket |
| keystroke-granularity editing traces | Collaborative Text Editing with Eg-walker, EuroSys 2025 | 用 instrumented editor 记录按键粒度编辑事件，并发布可复用 trace corpus | 直接采用该思路 |
| 标准化 workload + 公平比较 | Eg-walker, EuroSys 2025 | 标准化 trace 长度；固定软件/硬件；release/native 优化；固定 CPU core；大量重复并报告方差 | 按桌面 GUI 特性调整 |
| like-to-like 对照 | Eg-walker, EuroSys 2025 | 为区分算法差异和实现差异，增加共享大量代码的 reference implementation | 转化为共享 corpus/trace/spec，尽量减少应用层差异 |
| E2E pipeline decomposition | Dissecting the End-to-end Latency…, HotMobile 2017 | 把用户输入到显示更新的总延迟拆成阶段，避免只看某个局部时间 | 采用软件可观测版本；硬件 key-to-photon 后置 |
| jank rate 作为 QoS | SERENO, OSDI 2026 | 把可见卡顿帧比例作为前台 QoS 指标，而不是只报告平均 FPS | 采用 jank/slow-frame 思路 |
| Work Amplification Factor | 由 Spineless 的 dirty/auxiliary work 思路启发 | 记录一次 1-char edit 导致的 visited nodes / reflow lines / shaped runs / draw rebuild 等 | Markit-defined 派生指标 |
| Linux/Windows paired matrix | 本项目实验设计 | 同平台先做框架 A/B，再比较平台间差异，避免把 OS 与框架效应混在一起 | Markit-defined |

# 4. 为什么选这几篇，而不是“找个 GUI benchmark 抄完”

Markit 的核心不是 widget throughput，而是编辑时的低延迟、局部更新和长尾卡顿。因此最贴近的问题来自三个方向：浏览器增量 layout 研究告诉我们如何研究 dirty work；文本编辑系统研究告诉我们如何构造真实 edit traces；交互系统研究告诉我们必须从 input 到 display 看完整 latency；现代系统论文则提醒我们用 jank/slow-frame 分布表达用户可见 QoS。

这意味着我们不会把一个综合 score 当结论。一个编辑器可能平均 frame time 很好，却因为少量 50–100 ms 长帧而“感觉卡”；也可能稳定 60 FPS，但 event queue 或 buffering 让字符晚几十毫秒出现。二者都必须被测出来。

# 5. 被测系统（Subjects）

## 5.1 GPUI

GPUI 官方 README 将其描述为面向 Rust 的 GPU-accelerated、hybrid immediate/retained UI framework。`gpui_platform` 负责 host OS 的 windowing/text backend；Linux/FreeBSD 可启用 Wayland/X11，Windows 使用 Win32 + DirectWrite。其低层 Element API 明确允许实现大型列表和 code-editor-style custom layout。

## 5.2 PocketJS

PocketJS 官方 README 将其定位为更宽的 runtime family：JS/TS 组件通过 native APIs 驱动 Rust cores；native core 负责 flexbox layout 并产生 draw list，后端可以是 wgpu、软件 rasterization 等。它强调不携带 browser DOM、browser layout engine 或 runtime CSS engine。

风险点：截至 2026-08-15，PocketJS 列出的“registered Guest profiles”包含 macOS widget 等，而 Browser/desktop/headless Bun 被列为 Guest development/verification hosts。它不等价于“Windows/Linux production desktop target 已与 GPUI 同成熟度”。因此 Phase A 首先验证 Linux/Windows 上的实际可用性；如果某平台必须补大量 host 基础设施，这本身就是有效实验结果，而不是 benchmark 失败。

# 6. 薄 MVP：只实现编辑器热路径

两个 MVP 的目标不是产品体验，而是制造一个可控、等价、可反复驱动的 editing surface。第一轮不接 Markdown parser，不做 Typora-style live preview，不做插件，不做 AI。

| 能力 | 必须 | 暂不做 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 窗口 + viewport | 是 |  | 形成真实 desktop event/render loop |
| 固定字体文本 | 是 |  | 建立 shaping/layout/render 基线 |
| 光标 + selection | 是 |  | 编辑器高频交互 |
| insert/delete/newline | 是 |  | 产生最小 dirty update |
| scroll | 是 |  | 最容易暴露 frame jank |
| resize + wrap toggle | 是 |  | 制造 layout/reflow 压力 |
| paste 1K / 100K | 是 |  | 覆盖 burst update |
| Markdown parse/highlight |  | Phase 1+ | 避免把 parser 差异混入 GUI 选择 |
| emoji/RTL/复杂 grapheme |  | Phase 1+ | 第一轮先控制变量 |
| 插件/LSP/AI |  | 远期 | 不是 GUI route feasibility 的问题 |

## 6.1 等价实现约束

相同 document model 语义：同样的行集合、同样的 edit operation 定义。

相同窗口尺寸、DPI 策略、字体文件、字号、行高、wrap width。

相同 trace 输入与时序；同一个 trace 文件可驱动两个 MVP。

尽量不使用一边独有、另一边无法对应的高级 widget；必要时下沉到低层 primitive。

编译使用 release/optimized 模式；记录完整 toolchain、框架 commit、OS build、GPU driver。

# 7. Workload 与 Corpus

## 7.1 文本 corpus

| Corpus | 规模 | 内容 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| plain-10k | 约 10 KB | ASCII + 常规中文 | 基线 |
| plain-100k | 约 100 KB | 多行短文本 | 常见文档 |
| plain-1m | 约 1 MB | 多行短文本 | 大文档 |
| plain-10m | 约 10 MB | 多行短文本 | 压力测试 |
| long-line | 约 1 MB 单/少量超长行 | ASCII 为主 | 暴露 line measurement/wrap 复杂度 |
| many-short-lines | 大量极短行 | ASCII + 中文 | 暴露 line-index/viewport traversal |

## 7.2 Trace 集

| Trace | 操作 | 观察重点 |
| --- | --- | --- |
| T0 idle | 静置 10–30 s | idle CPU / wakeups / memory drift |
| T1 typing-normal | 稳定节奏逐字符输入 | input latency / affected work |
| T2 typing-burst | 短时间快速输入 | event queue / coalescing / long tail |
| T3 backspace | 连续删除 | incremental update |
| T4 edit-middle | 文档中部多次单字符修改 | document-size dependency |
| T5 select | 移动光标与 selection | paint-only / geometry update |
| T6 scroll-slow | 匀速滚动 | frame pacing |
| T7 scroll-fast | 高速滚动 | jank / virtualization |
| T8 resize | 周期 resize | layout/reflow |
| T9 wrap-toggle | 切换或改变 wrap width | 全局 reflow worst case |
| T10 paste-1k | 粘贴约 1 KB | burst edit |
| T11 paste-100k | 粘贴约 100 KB | large mutation + allocation |

Trace 设计直接借鉴 Eg-walker 的“记录真实编辑事件并可重放”思想，但本项目第一轮 trace 可以由 deterministic generator 产生。等 Markit MVP 可用后，再补充真实编辑 session trace；真实 trace 若涉及用户数据，必须只记录操作与必要的匿名化 payload，并明确征得参与者同意。

# 8. 指标体系：不再用一个 FPS 讲故事

| 指标 | 定义 / 采集 | 意义 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| Input→Frame Submit | 从应用收到输入事件到提交包含该修改的帧 | 框架可直接控制的交互延迟 | E2E latency 分解思想 |
| Input→Present (可得时) | 输入事件到对应帧 present/显示 | 更接近用户感知 | HotMobile 2017 思路 |
| Frame time p50/p95/p99/max | 滚动/resize 等 workload 的帧耗时分布 | 捕获 long tail | 系统性能常规 + 本项目 |
| Jank rate | 超过目标 refresh deadline 的可见慢帧比例；阈值按显示刷新率定义 | 用户可见卡顿 | SERENO/现代 mobile QoS 思路 |
| CPU time / utilization | process + hot thread | 定位 CPU-bound | 常规 systems evaluation |
| RSS / peak RSS | steady + peak | 判断 runtime/缓存成本 | Eg-walker 类多维评估思想 |
| allocations / edit | 单次 edit 的分配次数/字节 | 发现 transient churn | Markit-defined |
| Affected Work / Edit | layout nodes、lines、text runs、draw commands 等 | 判断 incremental 架构是否健康 | Spineless 启发；Markit-defined |
| Startup/Open | cold/warm open 目标 corpus | 产品基础体验 | Markit-defined |

## 8.1 Markit Work Amplification Factor（自定义）

我们不把 WAF 冒充已有论文指标。它是从 Spineless Traversal 对 dirty fields、auxiliary accesses 和“只改很少字段却遍历很多无关节点”的分析中抽象出来的编辑器指标。

一次 1-character edit: changed_chars = 1 lines_relayout = ? text_runs_reshaped = ? ui_nodes_visited = ? draw_commands_rebuilt = ? bytes_allocated = ? gpu_upload_bytes = ? # 若后端可观测 WAF 不强行合成一个无量纲总分； 优先报告各子项，并画随 document size 的 scaling curve。

# 9. 实验矩阵

| OS | Framework | 10K | 100K | 1M | 10M | long-line | many-lines |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linux | GPUI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linux | PocketJS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows | GPUI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows | PocketJS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

统计上采用 paired 思路：先在同一个 OS、同一机器、同一 refresh rate 上比较 GPUI vs PocketJS；再观察框架差异在 Linux 与 Windows 是否一致。不要把 Linux/GPUI 直接和 Windows/PocketJS 比较后就归因于框架。

# 10. 实验执行规范

固定机器电源模式、显示刷新率、分辨率、DPI/scale；禁用明显会改变结果的后台重负载。

记录 CPU/GPU/内存、OS build、GPU driver、框架 commit、Rust/Bun/JS runtime 版本。

release/optimized build；避免 debug instrumentation 改变主结果。Tracing build 与 benchmark build 分开保存。

每个 workload 先 warm-up，再正式测量。第一轮建议 ≥30 runs；若方差较高，再增加到 100 runs。Eg-walker 的实验至少重复 100 次并报告标准差，为我们的重复性目标提供了很好的参考。

除 mean 外必须报告 p50/p95/p99/max；对 frame workload 画 CDF 或分位图。

对于 CPU micro-analysis，可在 Linux 使用 perf；Windows 使用 ETW/WPR/WPA。工具结果用于 attribution，不代替 macro benchmark。

如需要降低调度噪声，可以做 CPU affinity 实验；但 GUI 主实验不能为了“漂亮数字”把系统变成不现实的单核运行。Eg-walker 固定核心的方法只作为降低计算 benchmark 方差的参考。

# 11. Macro → Micro 的诊断流程

Macro trace replay ¦ +-- typing p99 high? ------> input/event queue -> state update -> layout/text -> draw -> present ¦ +-- scroll jank high? -----> viewport traversal -> text cache -> draw-list -> GPU/present ¦ +-- resize long tail? -----> wrap/reflow -> shaping -> allocation -> renderer ¦ +-- only one OS bad? ------> platform backend / compositor / driver / text API ¦ +-- both OS bad? ----------> framework/runtime/application architecture 先发现症状，再用 profiler 归因；不要先从 flame graph 猜“用户哪里卡”。

# 12. Phase A：Feasibility Gate（先于性能排名）

在 PocketJS 与 GPUI 之间，第一道门不是 benchmark，而是“能不能以合理代价成为 Linux/Windows 编辑器宿主”。如果 PocketJS 某个平台当前只能作为开发/验证 host，且为了一个 editable text surface 需要大量补 desktop host，那么这就是 No-Go/Conditional-Go 的重要证据。

| Gate | Linux | Windows | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开窗 + resize + HiDPI |  |  | 稳定，不依赖手工 patch |
| 键盘 + modifier |  |  | 按键语义正确 |
| IME / 中文输入 |  |  | 至少常规中文输入可用 |
| Clipboard |  |  | copy/paste 正常 |
| Text shaping / fallback |  |  | 基准字体与 CJK 正常 |
| Mouse / selection |  |  | pointer capture/selection 可实现 |
| Scroll |  |  | 连续滚动，无基础事件缺口 |
| Profiling hooks |  |  | 可记录关键阶段时间戳 |

# 13. Go / No-Go 决策规则

不建议预先写死一个“p99 必须小于 8 ms”就决定技术路线，因为两套薄 MVP 的实现成熟度可能不同。第一轮用相对规则 + 硬性可行性规则：

硬性 No-Go：Linux 或 Windows 的核心输入/文本能力需要大规模补 host，且这项工作与 Markit 核心价值无关。

Conditional Go：性能有劣势但瓶颈清晰、可局部修复，且开发效率/架构收益明显。

优先 Go：跨两个 OS 的 p95/p99、jank 与 WAF 均稳定，且没有明显平台死角。

禁止仅按平均 FPS 选型；禁止用单一平台结果代表整体；禁止把未对齐的 MVP 代码量差异解释成框架本质。

# 14. 预期输出物

| Artifact | 内容 |
| --- | --- |
| mvp-gpui | 薄编辑器 MVP |
| mvp-pocketjs | 薄编辑器 MVP |
| bench-spec | 统一事件/trace schema、窗口与字体配置、corpus 定义 |
| trace-corpus | deterministic traces；后续加入真实匿名化 traces |
| runner | Linux/Windows 重放与采集脚本 |
| results/raw | 原始样本，不只保存汇总值 |
| results/report | CDF / percentile / scaling curves / jank / WAF |
| decision.md | Go/Conditional-Go/No-Go 与证据链 |

# 15. 后续：进入真正 Markit MVP 后怎么复用

Phase 0 结束后，bench harness 不废弃。真正 Markit MVP 接入 Markdown incremental parse、syntax decoration、Typora-style live rendering 时，继续使用相同 trace/corpus；这样每加入一层功能，都可以量化“新增功能引入了多少 latency 与 work amplification”。

Phase 0: GPUI thin MVP -> common harness -> decision PocketJS thin MVP / Phase 1+: Markit editor core + markdown + live rendering ¦ v same harness / same traces ¦ v regression + bottleneck attribution

# 16. 方法与论文阅读路线

如果只读三篇，建议按下面顺序。第一篇决定我们怎么研究“局部更新为什么仍然慢”；第二篇决定怎么做编辑器 trace 和公平 benchmark；第三篇帮助把“用户按键到画面更新”的完整路径作为测量对象。SERENO 用来补现代系统对 jank/QoS 的表达方式。

| 优先级 | 论文 | 建议重点读 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spineless Traversal for Layout Invalidation | Introduction；§3 Incremental Layout；§7.2 Benchmark Web Pages；§7.3 Results |
| 2 | Collaborative Text Editing with Eg-walker | §4.1 Editing traces；§4.2 Experimental approach；Artifact Appendix |
| 3 | Dissecting the End-to-end Latency of Interactive Mobile Video Applications | measurement model；step-wise latency decomposition |
| 4 | Inference in the Shadows: … SERENO | foreground QoS、jank rate、slow rendering / contention evaluation |

# 17. 参考文献与可检索标识

Kirisame, M.; Wang, T.; Panchekha, P. “Spineless Traversal for Layout Invalidation.” Proceedings of the ACM on Programming Languages, PLDI 2025. DOI: 10.1145/3729322. arXiv: 2411.10659.

Gentle, J.; Kleppmann, M. “Collaborative Text Editing with Eg-walker: Better, Faster, Smaller.” EuroSys 2025. DOI: 10.1145/3689031.3696076. arXiv: 2409.14252.

Kämäräinen, T.; Siekkinen, M.; Ylä-Jääski, A.; Zhang, W.; Hui, P. “Dissecting the End-to-end Latency of Interactive Mobile Video Applications.” HotMobile 2017. DOI: 10.1145/3032970.3032985. arXiv: 1611.08520.

Xin, T.; Shi, X.; Dong, M.; Mi, Z. “Inference in the Shadows: Taming Memory Bandwidth Contention in Mobile LLM Inference with Sereno.” OSDI 2026, pp. 2299–2318. USENIX Open Access.

Zed Industries. “GPUI README.” Official Zed repository, crates/gpui. Accessed 2026-08-15.

PocketJS project. “PocketJS README.” Official pocket-stack/pocketjs repository. Accessed 2026-08-15.

# 18. 当前结论

现在最合理的动作不是再扩论文列表，而是立即进入 Phase A/B：把两个薄 MVP 做出来，同时从第一天使用同一个 trace schema 与 timestamp contract。论文在这里不是装饰性“related work”，而是约束实验方法：真实或可重放 workload、等价输入、分布而非平均值、区分小 dirty update 与 bulk work、以及从 input 到 display 的完整路径。

只要 Phase 0 做扎实，后面无论最终选择 GPUI 还是 PocketJS，Markit 都会获得一套可持续使用的性能实验基础设施。这比单次“跑分选 GUI”更有价值。

# 附录 A. 第一轮执行清单

锁定两个 framework commit、Rust/toolchain、PocketJS runtime/host 版本，并写入 bench metadata。

Linux 与 Windows 分别完成 Phase A：开窗、HiDPI、键盘、中文 IME、clipboard、selection、scroll。

定义唯一的 trace schema；两个 MVP 禁止各自发明 workload。

先生成 plain-10k / 100k / 1m、long-line、many-short-lines；10m 作为压力档。

跑 T0–T11 trace，保存每次原始样本；不要只保存最终平均数。

至少输出 p50/p95/p99/max、jank rate、RSS、CPU，以及可观测的 Affected Work / Edit。

对排名最差的 2–3 个 workload 才进入 perf / ETW / framework tracing 做 root-cause attribution。

形成一页 decision matrix：性能、平台成熟度、编辑器 primitives、工程复杂度、可修复性。

只有实验确认 GUI route 后，才进入 Markit Markdown parser / live-rendering MVP。

建议第一个 milestone：两个 thin MVP 均能在至少一个平台被同一 trace runner 驱动，并产生第一张 typing / scroll 的 percentile 对比图。